# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación y consulta de base de datos | Diseño y modelado de la base de datos centralizada. | SQL Server, Workbench, PC, documentación del cliente. | 3 semanas | Isaí Farías | Base de datos creada y estructurada, falta ingresar datos reales de la empresa. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo web | Rediseño e implementación de la landing page moderna y funcional. | Ionic 7, HTML, CSS, TypeScript, VS Code, GitHub. | 3 semanas | Fernando Cisternas | Se finalizó el diseño responsive, pendiente conexión con backend. | En curso | Ajuste en colores y tipografía según retroalimentación del cliente. |
| Implementación de IA / Chatbot | Preparación para integración de chatbot. | Dialogflow, API IA, documentación de flujos de conversación. | 4 semanas | Erick Toledo | No se ha iniciado por falta de entorno backend. | No iniciado | Reprogramado para etapa posterior, tras definir hosting. |
| Análisis de datos | Diseño inicial de reportes de ventas e inventario. | Power BI, Python, SQL Server. | 3 semanas | Equipo | Requiere datos reales en base de datos para iniciar. | No iniciado | Postergado hasta carga de datos empresariales. |
| Integración de módulos | Conexión frontend – backend – base de datos. | Node.js, Express, SQL Server, servidor web. | 2 semanas | Equipo | No se ha iniciado por falta de confirmación del servicio de hosting. | Retrasado | Se realizarán pruebas locales hasta definir entorno de producción. |