# Plan de Pruebas

## 1. Introducción y Objetivos

El objetivo de este Plan de Pruebas es describir la estrategia, los métodos y las herramientas que se utilizarán para validar que la solución tecnológica MejorSol cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Product Backlog.

El propósito principal es asegurar que el incremento de software de cada Sprint cumpla con la Definition of Done (DoD) antes de ser presentado al Cliente (Sieer) en el Sprint Review.

## 2. Alcance de las Pruebas

El alcance de las pruebas cubre todos los módulos de la aplicación, incluyendo:

| Módulo | Tipo de Prueba Principal | Historias de Usuario Clave |
| --- | --- | --- |
| Backend/API (E02, E05) | Pruebas Unitarias y de Integración | H22 (API), H07, H08, H09 (CRUDs), H06 (Login) |
| Frontend/Web (E01) | Pruebas Funcionales y de Usabilidad | H01 (Catálogo), H04 (Responsive), H02 (Formulario) |
| Integración (E03, E04) | Pruebas de Integración y Rendimiento | H13 (Chatbot), H15 (Consulta estado), H18 (Reporte Ventas) |

## 3. Tipos de Pruebas y Metodología

El proyecto adoptará un enfoque de pruebas escalonado, priorizando las pruebas automáticas para garantizar la regresión continua.

### A. Pruebas Automatizadas (Responsable: Erick Toledo, Isaí Farías)

| Tipo de Prueba | Nivel de Detalle | Herramientas Sugeridas |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias (HU-E05-H24) | Se centran en el código más pequeño (funciones, clases). Aseguran que el 70% del código de Backend (API) funcione correctamente de forma aislada. | Jest o Mocha (para Node.js/JavaScript). |
| Pruebas de Integración | Verifican que la conexión entre dos o más módulos funcione. Crítico para probar la API (H22) con la Base de Datos (H07, H08). | Módulos de testing de Node.js que simulan el entorno de red y BD. |
| Pruebas de Seguridad | Se enfocarán en verificar que los mecanismos de autenticación (H06) y autorización (roles) funcionen correctamente, previniendo acceso a datos sensibles (H07) sin JWT válido. | Uso de Postman/Insomnia para simular ataques a endpoints (ej. inyección de código/SQL). |

### B. Pruebas Manuales y Funcionales (Responsable: Fernando Cisternas, Erick Toledo)

| Tipo de Prueba | Ejecución | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Funcionales (Caja Negra) | Se realizan al finalizar la implementación de una Historia. El equipo valida que se cumplan todos los Criterios de Aceptación definidos en el Product Backlog. | Asegurar que el sistema hace lo que se supone que debe hacer (ej. Al crear un cliente (H07), el registro aparece correctamente en la tabla de la BD). |
| Pruebas de Usabilidad | Se realiza una revisión manual de la interfaz (Web Pública y Portal Admin). | Validar que la navegación es intuitiva y que el diseño responsive (H04) funciona en diferentes dispositivos (celular, tablet). |
| Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Lideradas por el Product Owner (Erick) y validadas por el Cliente (Felipe) durante el Sprint Review. | Aceptación formal del Incremento. El cliente confirma que el sistema resuelve la problemática del negocio. |

## 4. Entorno de Pruebas

Para mantener la integridad, el desarrollo se realizará en tres entornos:

| Entorno | Propósito | Base de Datos |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (Local) | Codificación y pruebas unitarias rápidas. | SQLite o Base de Datos local (Docker). |
| Staging (Pruebas) | Integración completa de todos los módulos. Aquí se realizan las Pruebas Funcionales y de Aceptación antes de la entrega. | Servidor en la nube con datos de prueba (mock data). |
| Producción (Final) | Entorno real de la empresa Sieer. | Base de Datos en producción. |

## 5. Trazabilidad y Documentación

- Casos de Prueba: Se documentará una matriz de trazabilidad (Matriz HU $\rightarrow$ Casos de Prueba), asegurando que cada Historia de Usuario tenga al menos un caso de prueba funcional que demuestre su cumplimiento.

- Resultados: Los resultados de las pruebas de aceptación y los bugs encontrados serán gestionados en una herramienta simple (ej. Trello o el mismo Sprint Backlog) para asegurar que sean priorizados y corregidos en el siguiente Sprint.